**项目名称：科目一考试平台**

1. 里程碑规划：



1. 关键路径拓扑图及对应的时间：



结合最开始的大而粗的项目时间节点，获取客户要求的交付日期，倒推各阶段的开始结束时间，于是得到以下结论：

需求分析时间：7天（11.5-11.11）

设计时间：14天（11.12-11.26）

开发时间：14天（11.17-12.10）

测试时间：34天（12.2-12.23）

部署：2天（12.24-12.25）