项目名称：科一考试平台

参与者：刘嘉南201606120011，何铠江201606120010

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品BACKLOG** | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 重要性 | 初始估量 | 演示 | 方法 | 开发难度 |
| 1 | 注册及登录 | 极重要 | 一周 | 进入登录页面，显示注册按钮，注册、登陆成功显示成功信息并进入信息界面，否则显示失败或账户名、密码有错 | 使用DW表单排版设计页面 | 难 |
| 2 | 滚动欢迎界面 | 中 | 一天 | 输入内容出现文字滚动 | html滚动文本marquee标签制作 | 简单 |
| 3 | 题目数据输入输出 | 极重要 | 一周 | 创建数据库输入题目、图片、答案 | SQL界面设计与数据存储 | 难 |
| 4 | 记错本 | 重要 | 一周 | 点击查看记录查看之前做错的题目信息 | 使用数据库输出用户做错的题目信息 | 难 |
| 5 | 更改用户资料 | 极重要 | 一周 | 在登陆成功并且进入应用界面后，点击个人资料，按要求重新输入本账号密码才能进行修改以及保存，确保信息安全 | 用数据库技术以及java语言SQL语句进行修改 | 难 |
| 6 | 图标技巧 | 重要 | 一天 | 点击查看各种图标的含义 | 使用数据库输出各类图标的图片及含义 | 简单 |
| 7 | 模拟考试 | 极重要 | 一周 | 点击进行模拟考试，有错题限定及时间限定 | 用数据库技术以及java语言SQL语句进行定时和限错 | 难 |
| 8 | 顺序练习 | 重要 | 5天 | 依照输入信息的顺序依次答题 | 使用数据库输出题目和选项信息 | 中 |
| 9 | 收藏 | 重要 | 3天 | 点击可以显示错误多次错题被收藏的题目 | 使用数据库输出用户收藏的题目和答案信息 | 中 |
| 10 | 学车日记 | 中 | 4天 | 点击可以显示做题的数目和日期 | 使用数据库输出日期和出现的题目条数 | 中 |
| 11 | 设置 | 中 | 一天 | 点击可以给予评价、意见反馈和版本介绍 | 使用数据库保存评价、意见 | 简单 |